# 需求整合 — 游客购票引导注册

| 包 | 02-modules/01-login-registration/2026-06-23 |
| --- | --- |
| 范围 | guest-purchase-registration（story-4266） |
| 当前状态 | ⚠ 待确认 |
| 性质 | 回填 — 本包已 test-designed（3 个 xlsx 已生成），整合文档为流程引入前补做 |
| 签字规则 | 完成后由测试经理在「修订历史」新增一行（署本人姓名）；AI 不得自行签字。签字前 03-test-design 在 signoff 闸门中显示为 BLOCKED |

## 修订历史

| 日期 | 作者 | 修改内容 | 完成后状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-26 | QA1 (AI) | 回填整合文档，结构按 08-discount 简化版（问题导向） | 待确认 |

## 1. 有没有问题？

有 — 共 12 项待办需要测试经理签字前处理。

- 6 项需要决策（产品 / 测试经理 / 后端拍板，下方 3.1 节）

- 6 项需要确认假设（PRD 未明确，AI 暂定假设，下方 3.2 节）

额外：本包还有 2 条来自原 package.md 的开放问题已合并入 3.1（Q-1、Q-2）。

签字流程：在 3.1 / 3.2 表格的「答复」/「确认」列里填，或者接受默认；完成后在修订历史新增「已确认」行。

## 2. 问题分类

| 类型 | 编号区间 | 数量 | 决策人 | 不答的默认动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | Q-1..Q-6 | 6 | 产品 / 测试经理 / 后端 | 按 AI 推荐的默认选项执行 |
| 假设确认 | U-1..U-6 | 6 | 测试经理 + 开发 | 用例先标黄，等后续确认 |

## 3. 问题清单

### 3.1 需要决策（Q-1..Q-6）

| # | 决策点 | 选项 | 默认 | 答复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-1 | story-split 三个 xlsx 中哪个是本次评审目标？（来自原 package.md） | (a) story-4266-guest-purchase-registration (b) story-4161-guest-mode-optimization (c) test-cases-login-registration-core (d) 三个都评 | (a) story-4266（与本次 PRD 主题对应） | _ |
| Q-2 | 评审 + 执行留在本包，还是关联到后续实施日期包？（来自原 package.md） | (a) 都留在本包 (b) 都另开 (c) 评审本包 / 执行另开 | (a) 留本包 | _ |
| Q-3 | 账号上「游客购票转化」标记的实现方式（PRD §业务规则 标 TBD） | (a) DB 字段（如 is_converted_from_guest）+ 后台展示 (b) 标签系统 (c) 其他 | 后端定 — 影响用例是否需要验证后台可见性 | _ |
| Q-4 | 礼包发放后台配置（PRD §礼包发放后台配置 明示"待讨论"）— 是否纳入本次 + 用例 | (a) 略过 (b) Deferred 占位行 (c) 仅模块索引登记 | (a) 略过 | _ |
| Q-5 | Cloudflare 机器人校验 + 静默登录的实现细节 | (a) Cloudflare Turnstile + 后端生成游客 token (b) 第三方 (c) 自建 | 开发定 — 决定如何写校验失败 / 静默登录失败用例 | _ |
| Q-6 | 港澳台 / 海外票务站点的覆盖深度 | (a) 同 PC/H5（同源代码，覆盖一次即可）(b) 独立用例集 (c) 主覆盖 PC/H5，港澳台 / 海外仅冒烟 | (c) 主 PC/H5，其他冒烟 | _ |

### 3.2 需要确认的假设（U-1..U-6）

| # | 模糊点 | AI 暂定假设 | 确认 / 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | OTP 错误次数 / 锁定策略 — PRD 未明确 | 错误 5 次锁定 5 分钟（参考 SIT 现有逻辑） | _ |
| U-2 | 邮箱/手机二选一：用户选了一项后，另一项的输入是否清空？还是只在提交时不带？ | 前端不清空（用户可切换），只在 submit 时按"选中那项"返回（PRD §选哪个查哪个） | _ |
| U-3 | 联系人姓名改为非必填后是否保留输入框 | 保留为可选输入框，仅校验长度合法 | _ |
| U-4 | 机器人校验失败的 UI 文案 | "机器人校验失败，请刷新页面重试" | _ |
| U-5 | 静默登录的会话有效期 | 同已注册用户的默认会话时长 | _ |
| U-6 | 多语言：除 PRD 已给出的成功提示 / 转化勾选项 / 注册成功提示外，其他错误文案 | 参考 SIT 已有多语言文案 | _ |

## 4. 测试范围

### 4.1 范围内（C 端业务，共 12 条能力）

| 编号 | 能力 |
| --- | --- |
| F1 | 项目详情页：Quick Buy Without Login 入口（含 Cloudflare 机器人校验 + 静默登录） |
| F2 | 项目详情页：Buy tickets as member 入口（保留原 Buy Tickets 行为，引导登录） |
| F3 | 订单确认页：联系邮箱/手机 二选一录入（选中项必填） |
| F4 | 订单确认页：联系人姓名改为非必填（输入框位置后移） |
| F5 | 订单确认页：OTP 验证码（仅游客模式启用，登录用户不启用） |
| F6 | 订单确认页：账号唯一性校验（已注册 → 不显示转化项；未注册 → 显示） |
| F7 | 订单确认页：会员转化勾选项（默认不勾选，三语文案） |
| F8 | 提交订单：勾选 → 游客账号升级为注册账号（绑邮箱或手机，登录态切换） |
| F9 | 提交订单：未勾选 → 维持游客模式完成支付（无升级） |
| F10 | 支付成功页：注册成功提示（仅升级场景，三语文案） |
| F11 | 多渠道适用：PC 官网 / H5 官网 / 海外票务站点 / 港澳台票务站点 |
| F12 | 多语言：zh-CN / zh-HK / en 文案（PRD 给出转化提示 + 注册成功提示） |

### 4.2 范围外 — 推迟

- 礼包发放后台配置（PRD 明示"待讨论"）— 见 Q-4

### 4.3 范围外 — 由其他团队/模块负责

| 内容 | 责任方 |
| --- | --- |
| 礼包发放后台的实际配置（优惠券/积分/成长值规则） | 标准产品后台测试组 |
| 游客转化标记字段的后台管理界面 | 标准产品后台测试组（取决于 Q-3 的实现方式） |
| 静默登录后端会话生成逻辑 | 后端单测 / 接口测试组 |

## 5. 差异项

### 5.1 与上一版本对比（prev）

| 编号 | 与 01-login-registration/2026-06-16 对比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D-prev-1 | 新增游客→注册的转化路径 | 上版覆盖标准注册 / 联名登录 / 忘记密码；本次新增的是游客购票链路上的隐式注册 |
| D-prev-2 | OTP 在订单确认页（仅游客） | 上版 OTP 在注册 / 忘记密码 / 登录页；本次扩展到下单流程 |

### 5.2 与标准产品对比（std）

| 编号 | 能力 | 本项目行为 | 是否回流标准产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-std-1 | 游客购票引导转化 | 西九首次落地的「购票后引导注册」机制 | 待定 — 是否作为标准产品通用能力 |
| D-std-2 | Quick Buy Without Login + Buy as member 双入口 | 项目详情页按钮改造 | 待定 |
| D-std-3 | 订单确认页 OTP（仅游客） | 标准产品现有 OTP 一般在注册/登录页 | 待定 |
| D-std-4 | 联系人姓名改为非必填 | 标准产品当前可能为必填 | 待定 — 影响范围较大，建议确认 |

### 5.3 与相邻模块影响（adj）

| 编号 | 受影响模块 | 影响方式 |
| --- | --- | --- |
| D-adj-1 | 购票模块（03-ticketing） | 订单确认页结构变更（OTP / 联系信息 / 姓名非必填）— 需联动回归 |
| D-adj-2 | 项目详情页（02-homepage / 详情页） | 按钮文案 + 双入口结构变更 |
| D-adj-3 | 支付模块 | 支付成功页新增注册成功提示组件 |
| D-adj-4 | 会员卡 / 会员体系（05-membership-card） | 新增会员来源类型「游客转化」，影响会员标记 / 礼包发放 |
| D-adj-5 | 邮件模板 | PRD §其他补充 第 3 条明示按"正式用户模板"推送 — 邮件模板侧需确认能识别这类账号 |

## 6. 来源

| 来源 | 类型 | 是否权威 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国际版标准官网 V1.2 - 游客购票引导注册功能.md | PRD | 是（工作底本） | 01-input/03-prd/2026-06-23/story-4266-guest-purchase-registration/ |
| 飞书源文档 | PRD 源 | 参考 | wtvrhpmlkj.feishu.cn/wiki/WZWOwDNpKiIRU8keu2zcwBL4njf（需登录） |
| 禅道 story-4266 | 工单 | 参考 | story 编号 |
| Figma | UI 参考 | 参考 | figma.com/design/QO8xVUE4jWzBS0Z1eKpcrb/（node 19876-90004） |
| 脑图 | （项目规则下的权威） | 不适用 | 本故事无脑图分支 → PRD 暂为权威 |
| 已有 3 个 xlsx | 测试用例 | — | story-4266 / story-4161 / login-reg-core，对应 Q-1 评审目标的选择 |
| 已有 rag-retrieval.md | RAG 决策 | — | 当前为模板，决策表未填 |