# 需求整合 — 银行卡优先购

| 包 | 02-modules/08-discount/2026-06-25 |
| --- | --- |
| 范围 | bank-card-priority-purchase |
| 当前状态 | ✅ 已确认 (v2) — Q-1..Q-8 + U-1..U-6 全部签字 |
| 签字规则 | 测试经理改签字行的「状态」从「待签字」→「已确认」；AI 不得自行签字（AI 自己的行写「已完成」） |

## 修订历史

| 日期 | 作者 | 修改内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-26 | QA1 (AI) | 初版草稿，依据 PRD + Figma + 禅道 story-702 | 已完成 |
| 2026-06-26 | QA1 (AI) | 重写为纯中文 | 已完成 |
| 2026-06-26 | QA1 (AI) | 重构为问题导向结构（先结论 / 分类 / 清单），删冗余段 | 已完成 |
| 2026-06-26 | 王一凡 | Requirement Review Sign off (v1) | 已确认 |
| 2026-06-27 | QA1 (AI) | 实施测试用例时发现 2 个 PRD 未明确细节：BPP-033 部分退款计数处理、BPP-043 翻译缺失 fallback。按 harness 流程加成 Q-7 / Q-8，重新打开等签字。另：BPP-037 是用例侧分类错误（Q-5 已签字，应为联调验证类，非待决策），签字后用例侧统一修复 | 已完成 |
| 2026-06-27 | 王一凡 | Updated and Signed off (v2) | 已确认 |

## 1. 有没有问题？

有 — 共 14 项，已全部答复并签字（v2，2026-06-27）。

- 8 项决策（Q-1..Q-8）— 产品 / 测试经理已答，详见 § 6.1

- 6 项假设确认（U-1..U-6）— 测试经理已答，详见 § 6.2

签字状态：v2 已确认（修订历史最后一行）；本文档作为 03-test-design 闸门的依据已生效。

## 2. 问题分类

| 类型 | 编号区间 | 数量 | 决策人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（v1） | Q-1..Q-6 | 6 | 产品 / 测试经理 | 已答（2026-06-26 王一凡） |
| 决策（v2 新增） | Q-7..Q-8 | 2 | 测试经理 | 已答（2026-06-27 王一凡） |
| 假设确认 | U-1..U-6 | 6 | 测试经理 + 开发 | 已答；v2 后用例 0 黄色（消化完毕） |

决策详细清单（Q-1..Q-8 + U-1..U-6 + 答复）见文档末尾 § 6，方便先读完上下文再看答复。

## 3. 测试范围

### 3.1 范围内（C 端业务，共 12 条能力）

| 编号 | 能力 |
| --- | --- |
| F1 | 查看已绑定合作方身份（我的权益身份 列表） |
| F2 | 通过 BIN 校验绑定身份（输入银行卡号） |
| F3 | 通过 API 接口绑定身份（动态表单） |
| F4 | 已绑定身份的凭证过期状态 |
| F5 | 解绑合作方身份 |
| F6 | 结算时单权益判定（命中 → 优先购模式；未命中 → 普通价，不打断） |
| F7 | 多绑定时取最优权益 |
| F8 | 未命中权益时的非阻断结算 |
| F9 | 优先购次数计数扣减 |
| F10 | 银行卡优先购 × 银行卡促销 — mid 一致（两者并存） |
| F11 | 银行卡优先购 × 银行卡促销 — mid 不一致（促销禁用） |
| F12 | 合作方身份字符串多语言渲染 |

### 3.2 范围外 — 推迟

- 白名单 校验方式（PRD 明示本期不做）

- OAuth 校验方式（PRD 明示本期不做）

- 会员专享项目 / 商品 / 促销活动 接入合作方等级（PRD 明示本期只做优先购）

### 3.3 范围外 — 由其他团队/模块负责

| 内容 | 责任方 |
| --- | --- |
| §1.1 合作方会员管理（后台 CRUD） | 标准产品后台测试组 |
| §1.2 BIN 库管理（后台 CRUD + 卡组织自动识别） | 标准产品后台测试组 |
| §2.1 优先购配置（后台细则绑定 + 提前时间 + 限购规则） | 标准产品后台测试组 |
| PT-01..PT-07 合作方业务规则 | 标准产品后台测试组 |
| BIN-01..BIN-07 BIN 业务规则 | 标准产品后台测试组 |
| 后台多语言录入 | 标准产品后台测试组（C 端渲染 F12 仍在范围内） |

## 4. 差异项

### 4.1 与上一版本对比

无 — 本包是 08-discount 模块首个日期包。

### 4.2 与标准产品对比（西九对标准产品的扩展，非定制部分需回流）

| 编号 | 能力 | 本项目行为（区别于标准产品） | 是否回流标准产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-std-1 | 合作方会员身份框架 | 由「优先购合作方」泛化为完整的合作方会员系统，与内部会员对等 | 待定（倾向于「是」） |
| D-std-2 | BIN 库 | 新建中心化 BIN 库 + ISO/IEC 7812 自动识别 + 最长前缀匹配 | 待定（倾向于「是」） |
| D-std-3 | C 端「我的权益身份」 | 新增个人中心页面，支持绑定/查看/解绑 | 待定（倾向于「是」） |
| D-std-4 | 银行卡优先购 × 折扣冲突 | 定义基于 mid 的冲突规则 | 待定 |
| D-std-5 | 合作方身份字符串多语言 | 扩展到合作方名称 / 备注 / 等级名称（1.1 修订） | 待定（倾向于「是」） |

### 4.3 与相邻模块影响

| 编号 | 受影响模块 | 影响方式 |
| --- | --- | --- |
| D-adj-1 | 购票模块 (03-ticketing) | 结算流读取权益判定结果，引导进入优先购模式（提前购 / 专享价 / 折扣） |
| D-adj-2 | 购票 + 支付 | 订单完成触发计数扣减；取消/退款反转规则见 U-2 答复（支付成功扣减；全额退款反转；部分退款不反转 — 见 Q-7） |
| D-adj-3 | 支付 + 促销 | 支付侧暴露 mid，促销侧引用；选择器 UI 归促销模块 |
| D-adj-4 | 登录注册 (01-login-registration) | 「我的权益身份」位于个人中心，需登录态 |
| D-adj-5 | 首页 + 全 C 端 | 语言切换需展示合作方身份字符串译文 |

## 5. 来源

| 来源 | 类型 | 是否权威 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会员系统 v2.1 PRD | PRD | 是（工作底本） | 01-input/03-prd/prd-markdown.txt，2026-05-28 阮敏慧创建，2026-06-11 1.1 修订增加多语言 |
| 禅道 story-702 | 工单 | 参考 | lengliwh.chandao.net/execution-story-702.html |
| 语雀源文档 | PRD 源 | 参考 | share-token URL；WebFetch 返回 401，AI 未读取 |
| Figma | UI 参考 | 参考 | 会员系统v2.0-会员系统 node 2548-14605 |
| 脑图 | （项目规则下的权威） | 不适用 | 本故事无脑图分支 → PRD 暂为权威 |

## 6. 问题清单（决策与确认 — 已全部答复）

读到这里说明上文已读完。下方两表是本次评审的最终决策记录（v2 签字后定稿）；「答复」/「确认 / 修正」列即为测试经理的拍板。

### 6.1 需要决策（Q-1..Q-8）

| # | 决策点 | 选项 | 默认 | 答复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-1 | 白名单 / OAuth 校验方式（本期不做）— 用例怎么处理 | (a) 完全略过 (b) Deferred 占位行（黄色） (c) 仅在模块索引登记 | (a) | a |
| Q-2 | 会员专享项目 / 商品 / 促销活动（本期不做）— 同 Q-1 | 同 Q-1 | (a) | a |
| Q-3 | 香港发行 BIN 测试数据能否拿到（汇丰香港 / 中银香港） | (a) 能拿到 (b) 不能 → 真实卡用例标 Deferred (c) 仅用 mock | (b)+(c) | c |
| Q-4 | 模块文件夹 08-discount 是否改名 | (a) 保留 (b) 改 08-member-benefits (c) 其他 slug | (a) | a |
| Q-5 | mid 是否在「优先购应用时」绑定到订单（按 PRD 描述） | (a) 是 (b) 在支付方式选择时 (c) 其他 | (a) | b（会配好） |
| Q-6 | F7 多绑定取「最优」的定义 | (a) 用户总价最低 (b) 后台配置的优先级 (c) 最早绑定 FIFO (d) 其他 | (a) | a |
| Q-7 (v2 新增) | 部分退款时优先购次数怎么处理（PRD 未明确；BPP-033） | (a) 仅全额退款时反转 1 次；部分退款不反转（权益已被消费） (b) 按比例反转（小数计数）(c) 部分退款也反转 1 次（一刀切）(d) 其他 | (a) 不反转 — 与「次数 = 优先购已使用」语义一致 | a |
| Q-8 (v2 新增) | 合作方字段翻译缺失时的 fallback（PRD 未明确；BPP-043） | (a) 回退到 zh-CN（平台主语言）(b) 回退到 en（国际标准）(c) 显示英文 key 名 (d) 显示空白 (e) 其他 | (a) zh-CN — 与现有多语言一致 | a |

### 6.2 需要确认的假设（U-1..U-6）

| # | 模糊点 | AI 暂定假设 | 确认 / 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | BIN 凭证在「加入购物车后、付款前」过期，按哪个节点重判 | 订单确认节点重判；过期则取消权益重算价格 | 加入购物车后 |
| U-2 | 优先购次数扣减时机 | 支付成功扣减；全额退款反转 | 支付成功，退款成功 |
| U-3 | 切换语言时已渲染「我的权益身份」卡片重渲染时机 | 下次路由切换时重渲染 | 随意 |
| U-4 | 同一 BIN 命中两个不同合作方旗下等级 | 最长前缀的合作方优先；同长则用户二选一 | 默认第一个 |
| U-5 | BIN 绑定表单是否要校验最小输入长度 | 前端 ≥ 6 位，否则行内提示「请输入完整卡号」 | 完整卡号 |
| U-6 | 银行卡促销因 mid 不一致被禁用的 UI 文案 | 灰显 + 工具提示「与当前优先购权益冲突」 | 不用管 |