需求整合 — PII 跨模块脱敏

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 包 | 11-Desensitization/2026-07-30 |
| 范围 | desensitization |
| 当前状态 | 已确认 — 2026-07-30 Wang Yifan |
| 禅道 | https://lengliwh.chandao.net/story-view-4319.html |
| 签字规则 | 测试经理填写 Q/U 答复并确认；AI 只同步签字结果，不自行签字 |

修订历史

| 日期 | 作者 | 修改内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-30 | QA1 (AI) | 初版，依据 ZenTao story 4319、脱敏检查规则及当前仓库相似用例整理跨模块范围 | 已完成 |
| 2026-07-30 | Wang Yifan | 已答复 Q-1..Q-13、U-1..U-6，并确认进入 03-test-design | 已确认 |
| 2026-07-30 | QA1 (AI) | 吸收签字答复，锁定 7 类字段、一个 Sheet 和本轮排除项 | 已完成 |

1. 有没有问题？

**无阻塞 — 可以进入 03-test-design。**

最终口径：

- 手机号、邮箱、姓名、身份证/实名制 ID、地址、生日、性别 7 类字段全部纳入；

- Website、PDA、后台和 BI 定制报表放在同一个中文工作簿的同一个 Sheet；

- Module/Feature 和 Test Case Description 必须按实际模块和页面分别描述；

- 只覆盖需求明确的常规脱敏规则，不扩展复杂国家格式、短邮箱、重复脱敏、多语言等额外矩阵；

- BI Dashboard、订单权限/审计、KMS/集中存储、标准产品回流均不进入本轮；

- 本包作为独立新需求生成，不回写旧 AUTH/Ticketing 用例。

2. 问题分类

| 类型 | 编号区间 | 数量 | 决策人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源与范围决策 | Q-1..Q-3 | 3 | Wang Yifan | 已答复 |
| 脱敏规则边界 | Q-4..Q-7 | 4 | Wang Yifan | 已答复：忽略额外边界 |
| 跨模块与排除项 | Q-8..Q-13 | 6 | Wang Yifan | 已答复 |
| 假设确认 | U-1..U-6 | 6 | Wang Yifan | 已答复 |

3. 测试范围

### 3.1 范围内

| 编号 | 能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 手机号脱敏 | 按 checking rules 中的中国内地和国际号码示例验证 |
| F2 | 邮箱脱敏 | 保留前 2 位并显示 ****@域名 |
| F3 | 姓名脱敏 | 中文姓名长度大于 2、长度小于等于 2、英文姓名分别验证 |
| F4 | 身份证/实名制 ID 脱敏 | 长度小于等于 8、一般长证件号、18 位身份证分别验证 |
| F5 | 地址脱敏 | 保留省市区，其余地址用星号展示 |
| F6 | 生日脱敏 | 不显示年份，保留月日或月份 |
| F7 | 性别脱敏 | 使用 * 展示 |
| F8 | Website 个人中心 | 登录账号和个人资料中的 PII 展示 |
| F9 | Website 会员卡 | 激活信息和会员卡详情中的 PII；会员卡号本身不脱敏 |
| F10 | Website 门票订单 | 订单详情、票夹、入场码中的 PII |
| F11 | Website 座票订单 | 订单详情、票夹、入场码中的 PII |
| F12 | PDA 扫码 | 门票和座票扫码后的用户信息展示 |
| F13 | 后台会员 360 | 列表/搜索结果和详情中的 PII |
| F14 | 后台门票订单 | 列表和详情中的 PII |
| F15 | 后台座票订单 | 列表和详情中的 PII |
| F16 | 后台会员卡订单 | 列表和详情中的 PII |
| F17 | 后台会员卡 | 列表和详情中的 PII；会员卡号保持业务原值 |
| F18 | 后台报表 | 页面、预览、下载和导出文件中的 PII |
| F19 | BI 定制报表 | 页面和导出结果中的 PII |
| F20 | 空值 | 原字段为空时保持为空，不额外显示星号占位 |

### 3.2 范围外 — 本轮不做

| 内容 | 原因 |
| --- | --- |
| BI Dashboard | Q-10 选择完全排除；当前无可参考页面 |
| 订单权限与访问审计 | Q-11 明确排除 |
| KMS、集中存储、密钥轮换和故障场景 | Q-12 明确排除 |
| 手机号复杂国家/长度边界、分隔符规范化 | Q-4、Q-6 答复为忽略 |
| 邮箱本地部分少于 2 位 | Q-7 答复为忽略 |
| 前端旧格式与新格式差异回归 | Q-5 答复为忽略，本包只按当前独立需求编写 |
| 重复脱敏/幂等专项 | U-3 明确不展开 |
| 查看明文权限或解密入口 | U-4 明确忽略 |
| 多语言脱敏一致性 | U-5 明确忽略 |
| 标准产品回流 | U-6 确认暂不回流 |
| Figma 像素级样式 | 01-figma 为空，且当前按标准展示方式测试 |

### 3.3 由现有模块负责

| 内容 | 责任方 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 密码输入框明文/密文切换 | Login and Registration | 不属于 PII 展示脱敏 |
| SSO client secret、access token、ID token | SSO / Security | 由既有 SSO 安全用例覆盖 |

4. 差异项

### 4.1 与既有用例对比

| 编号 | 既有情况 | 本包决定 | 测试影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-prev-1 | 旧 AUTH、门票、座票用例存在部分脱敏场景或 TBD | 当作独立新需求，不回写旧包 | 新建完整中文跨模块用例集 |
| D-prev-2 | 旧用例主要聚焦 Website | 新包覆盖 Website、PDA、后台、BI 定制报表 | Module/Feature 和描述按模块拆分 |
| D-prev-3 | 旧用例未覆盖全部 7 类字段 | 本轮 7 类字段全部纳入 | 个人中心和各业务页面按实际字段验证 |

### 4.2 与标准产品对比

| 编号 | 标准产品行为 | 本项目 / 本包行为 | 是否回流标准产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-std-1 | 当前工作区未检索到明确的统一 PII 脱敏基线 | West Kowloon 先按 story 4319 独立实施 | 否，本轮不回流 |

### 4.3 与相邻模块影响

| 编号 | 受影响模块 | 影响方式 |
| --- | --- | --- |
| D-adj-1 | Personal Center | 登录账号和个人资料展示 |
| D-adj-2 | Membership Card | 激活信息、会员卡列表/详情、会员卡订单 |
| D-adj-3 | Ticketing / Seat Selection | 订单详情、票夹、入场码，门票和座票分别覆盖 |
| D-adj-4 | PDA | 扫码后的用户信息展示 |
| D-adj-5 | Backend / Member 360 / Reports | 列表、详情、预览和导出 |
| D-adj-6 | BI | 仅覆盖定制报表页面和导出；Dashboard 排除 |

5. 来源

| 来源 | 类型 | 是否权威 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-input/00-zentao requirement/requirement id.txt | 禅道需求摘要 | 是 | Q-1 已确认作为本包工作权威 |
| 01-input/00-zentao requirement/checking rules.txt | 脱敏规则 | 是 | Q-2/U-1 已确认 7 类字段全部纳入 |
| 02-analysis/rag-retrieval.md | 相似用例检索 | 参考 | 仅用于了解入口；Q-13 决定不回写旧包 |
| 01-input/01-figma/ | UI 参考 | 无内容 | 不做像素级校验 |
| 01-input/02-mindmap/ | 脑图 | 无内容 | Q-1 已允许以 ZenTao 作为工作权威 |
| 01-input/03-prd/ | PRD/技术设计 | 无内容 | 不扩展未说明的权限、KMS 和技术边界 |

---

6. 问题清单（最终决策记录）

### 6.1 需要决策（Q-1..Q-13）

| # | 决策点 | 选项 | 默认 | 答复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-1 | 本包的工作权威来源 | (a) 以 ZenTao story 4319 和 checking rules 作为本包工作权威；(b) 等补齐脑图；(c) 另指定来源 | (a) | a，以当前输入作为工作权威，重点覆盖涉及模块 |
| Q-2 | 本轮字段范围 | (a) 只做手机号、邮箱；(b) 7 类字段全部做；(c) 其余 5 类只写 Deferred | (a) | b，7 类字段全部做 |
| Q-3 | 跨模块用例组织方式 | (a) 一个中文跨模块工作簿；(b) 只做 Website；(c) 每个系统单独工作簿 | (a) | a，全部放一个 Sheet，模块列和描述分别写清楚 |
| Q-4 | 手机号算法扩展 | (a) 使用示例并扩展边界；(b) 严格前 3 后 3；(c) 分地区配置 | (a) | 忽略额外算法讨论，只按需求规则和示例编写 |
| Q-5 | 前端旧格式与新规则差异 | (a) 新规则覆盖；(b) Website 保持旧格式；(c) 各模块配置 | (a) | 忽略旧格式差异，本包按独立需求处理 |
| Q-6 | 手机号分隔符 | (a) 规范化后脱敏；(b) 保留原格式；(c) 按地区模板 | (a) | 忽略，不设计独立格式化边界矩阵 |
| Q-7 | 邮箱本地部分少于 2 位 | (a) 保留现有字符；(b) 全部替换；(c) 视为非法 | (a) | 忽略，不设计短邮箱专项用例 |
| Q-8 | 会员卡号码本身是否脱敏 | (a) 不属于；(b) 会员卡号也脱敏；(c) 仅特定页面脱敏 | (a) | a，会员卡号不属于隐私信息 |
| Q-9 | 报表范围 | (a) 页面、预览、下载和导出；(b) 只验证页面；(c) 分阶段 | (a) | a |
| Q-10 | BI Dashboard | (a) 做无 PII 检查；(b) 完全排除；(c) 只做抽查 | (a) | b，完全排除 |
| Q-11 | 订单权限与审计 | (a) 写 Deferred；(b) 本轮排除；(c) QA 推断 | (a) | b，本轮排除 |
| Q-12 | KMS/集中存储 | (a) 完整覆盖；(b) 正常链路 smoke；(c) 独立安全包 | (a) | 本轮排除 |
| Q-13 | 既有 AUTH/Ticketing 用例 | (a) 新建独立用例；(b) 修改旧工作簿；(c) 同时修改 | (a) | a，新建独立需求，不回写旧包 |

### 6.2 需要确认的假设（U-1..U-6）

| # | 模糊点 | AI 暂定假设 | 确认 / 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | 其他 5 类字段的阶段状态 | 后续阶段再做 | 全部要做，7 类字段都纳入 |
| U-2 | 空值和缺失值 | 空值保持为空 | 确认，空值依旧为空，不扩展复杂场景 |
| U-3 | 重复脱敏 | 需要幂等检查 | 忽略，不生成重复脱敏专项 |
| U-4 | 默认可见性 | 不假设有查看明文权限 | 忽略，不测试权限或解密入口 |
| U-5 | 多语言 | 做一组一致性检查 | 忽略，不生成多语言用例 |
| U-6 | 标准产品关系 | 后续决定是否回流 | 暂不回流，只维护 West Kowloon 本包 |

7. 下一步

- 需求门禁已通过。

- AI 按本文件锁定的范围生成中文 test-cases-desensitization.md/.xlsx。

- QA2 自审通过后，交给测试经理进行测试用例评审。